|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DO PROJETO | | Data de atualização | 13/06/2025 |
| Nome do projeto: | Life Bank | | |
| Responsável: | Alencar Rodrigues | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Legenda:** | | **P** | Planejado | | **R** | Realizado | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Atividade** | **Descrição** | **Março** | | | | **Abril** | | | | **Maio** | | | | **Junho** | | | |
| sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Criação e reposição no GitHub | -Criação do repositório dedicado ao projeto no GitHub  -Reposição dos novos incrementos no GitHub |  |  | **R** | **P** | **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **R** |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento do MER | -Elaboração do diagrama de relacionamento do projeto  -Revisão do diagrama de classes uso |  |  | **R** | **R** | **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **R** |  |  |  | **R** | **R** |  |
| Análise ferramentais | -Estudo das ferramentas de software |  |  |  |  | **R** | **R** | **R** |  |  |  |  |  | **R** |  |  |  |
| Modelagem do banco de dados | -Início da estruturação  - Finalização do MER  -Criação do Script banco de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **R** | **R** | **R** |  |  |
| Definição de etapas | -Análise do designer de telas  -Elaboração das primeiras telas |  |  |  |  |  |  | **R** | **R** | **R** | **R** | **R** | **R** |  |  | **R** | **R** |
| Início da codificação | Criação do projeto e seus arquivos  - Início *front-end*  - Teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **R** | **R** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **R** | **R** | **R** | **R** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DO PROJETO | | Data de atualização |  |
| Nome do projeto |  | | |
| Responsável |  | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Legenda:** | |  | Planejado | |  | Realizado | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Atividade** | **Descrição** | **Julho** | | | | **Agosto** | | | | **Setembro** | | | | **Outubro** | | | |
| sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| *Front-end*  *Back-end* | -Desenvolvimento  -Testes | **P** | **P** | **P** | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação na Faitec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **P** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |