| # CRONOGRAMA DO PROJETO |  | Data de atualização | 13/06/2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto: | Life Bank |  |  |
| Responsável: | Alencar Rodrigues |  |  |

| Legenda: |  | P | Planejado |  | R | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Criação e reposição no GitHub | -Criação do repositório dedicado ao projeto no GitHub -Reposição dos novos incrementos no GitHub |  |  | R | P | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento do MER | -Elaboração do diagrama de relacionamento do projeto -Revisão do diagrama de classes uso |  |  | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  | R | R |  |
| Análise ferramentais | -Estudo das ferramentas de software |  |  |  |  | R | R | R |  |  |  |  |  | R |  |  |  |
| Modelagem do banco de dados | -Início da estruturação - Finalização do MER -Criação do Script banco de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | R |  |  |
| Definição de etapas | -Análise do designer de telas -Elaboração das primeiras telas |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R | R | R |  |  | R | R |
| Início da codificação | Criação do projeto e seus arquivos - Início front-end - Teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R |  |  |  |  |

| # CRONOGRAMA DO PROJETO |  | Data de atualização | 29/11/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto | Life Bank |  |  |
| Responsável | Alencar Rodrigues |  |  |

| Legenda: |  |  | Planejado |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Front-end Back-end Banco de dados | -Desenvolvimento -Testes | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação Front-end Back-end Banco de dados | -Desenvolvimento do front + back + banco de dados -Testes |  |  |  |  | R | R | R | R | R |  |  |  |  |  |  |  |
| Redefinição front-end Apresentação | -Reconstrução do front-end -Apresentações do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | R | R |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação na Faitec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |